様式第５

年　　月　　日

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 理事長 殿

補助事業者    住所

氏名    法人にあっては名称

及び代表者の氏名

中小企業新事業進出促進補助金に係る状況報告書

中小企業新事業進出促進補助金交付規程第１６条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

- 補助事業の遂行状況

（注１）具体的に記述してください。

（注２）当初のスケジュールに対して遅延しているか否かについて記述してください。遅延している場合は、その理由を記述してください。

２．補助対象経費の区分別収支概要

＊別紙参照

記入例

様式第５

202X年XX月XX日

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 理事長 殿

補助事業者    住所  東京都千代田区X-X 新事業進出ビル2F

氏名    株式会社 新事業進出

新事業 太郎

中小企業新事業進出促進補助金に係る状況報告書

中小企業新事業進出促進補助金交付規程第１６条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

- 補助事業の遂行状況

当初の事業計画では、20XX年X月末までに主要機器の納入及び設置が完了し、Y月より試運転を開始する予定であったが、以下の理由により一部工程に遅延が生じている。

現在、主要機器の納入が2か月遅延しており、試運転の開始も同様に後ろ倒しとなっている。遅延の原因は、当該機器の製造メーカーがサイバー攻撃を受けたことにより出荷が停止しており、取引先企業への納入が遅れているため、事業計画スケジュールに影響が出ている。

この事象により、20XX年X月末までに予定していた設置・調整作業がY月末までにずれ込む見込みである。現在、製造メーカーでは、セキュリティ体制の再構築と出荷再開に向けた対応が進められており、当社としても代替機器の調達可能性やスケジュール調整を含めたリスクヘッジ策を講じている。

なお、その他の工程（人材採用、販促準備、事業所整備等）については概ね計画通り進行しており、遅延の影響は限定的である。

記載は遅延の場合の記載例です。

補助事業の遂行状況を記載してください。

遅延の場合は遅延期間、及び遅延理由を

記載してください。

また、必要に応じて添付書類を提出してください。

２．補助対象経費の区分別収支概要

＊別紙参照